СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЛЬГИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

(четвертого созыва)

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

(внеочередной сессии)

28 февраля 2011 года                                                                         с. Ольгино

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельсовета

на 2011-2012 годы

В целях создания условий для эффективного функционирования        
и развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих безопасные и комфортные  условия проживания граждан, для обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества  и улучшения экологической   обстановки  на территории Ольгинского сельсовета,

Совет депутатов Ольгинского сельсовета

РЕШИЛ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Ольгинского сельсовета на 2011-2012 годы.

Программа  прилагается.

Глава муниципального образования:                              И.Е. Васильева

Новосибирская область

Чистоозерный район

Ольгинский сельсовет

# ПРОГРАММА

# комплексного развития

# систем коммунальной

# инфраструктуры

# Ольгинского сельсовета

# на 2011 - 2012 годы

Село Ольгино 2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Оглавление | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титул | 1 |
| 2. | Содержание | 2 |
| 3. | Паспорт Программы | 3-4 |
| 4. | 1. Общее положение | 5 |
| 5. | 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реализации | 5 |
| 6. | 2.1. Электроснабжение | 5 |
| 7. | 2.2. Теплоснабжение | 5 |
| 8. | 2.3. Утилизация (захоронение) твердых отходов потребления и производства. | 5-6 |
| 9. | 3. Цель и задачи Программы | 6 |
| 10. | 4.Мероприятия по реализации Программы | 6 |
| 11. | 4.1. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 6 |
| 12. | 5. Ресурсное обеспечение Программы | 6 |
| 13. | 6. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы | 7 |
| 14. | 7. Приложение № 1 | 8 |
| 15. | 8. Приложение № 2 | 9-10 |
| 16. | 9. Приложение № 3 | 11-12 |

# Паспорт Программы Комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельсовета  на 2011 - 2012 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельсовета на 2011 - 2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" |
| Заказчик Программы | администрация Ольгинского сельсовета |
| Разработчики Программы | администрация Ольгинского сельсовета |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки, обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями |
| Задачи Программы | - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества; |
| Срок реализации Программы | 2011 - 2012 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Бюджет Ольгинского сельсовета. Бюджет организаций. Денежные средства населения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации; - обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Совет депутатов Ольгинского сельсовета администрация Ольгинского сельсовета |

# 1.Общие положения

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и положений Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В среднесрочной перспективе  администрации Ольгинского сельсовета:

- установка приборов учета потребления воды;

- капитальный ремонт 1 км участка водопровода;

- переход на  использование энергосберегающих ламп;

# 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее реализации

- 2.1. Электроснабжение

Администрация Ольгинского сельсовета планирует в 2011- 2012 году перейти на 100 % использование энергосберегающих ламп в зданиях: администрации Ольгинского сельсовета, МУК "Ольгинский КДЦ", МОУ «Ольгинская основная общеобразовательная школа», магазин Ишимского ПО, жилой фонд Ольгинского сельсовета, магазины ИП.

- 2.2. Теплоснабжение

На территории Ольгинского сельсовета нет котельных.

Производство тепловой энергии в муниципальном образовании Ольгинского сельсовета обеспечивается электрокотлами. Здание администрации Ольгинского сельсовета и Ольгинского КДЦ отапливают 2 электрокотла, здание Ольгинской школы и детского сада отапливают 2 электрокотла и 1 котел отапливает здание  Ольгинского ФАП. Население поселения пользуются печным отоплением.

- 2.3. Утилизация (захоронение) твердых отходов

потребления и производства

Администрация Ольгинского сельсовета обслуживает две свалки твердых бытовых отходов общей площадью 0,24 га. Расстояние  до населенного пункта со свалки – 1 км. На полигоне выполняются  основные виды работ: складирование и изоляция ТБО. Организация работ на свалке определяется технологическим процессом  эксплуатации свалки. Ширина по верху траншеи составляет 6 м. грунт из траншеи используется для изоляции ТБО.  Слой промежуточной изоляции составляет 0,25 м, при уплотнении – 0,15 м.

Нужно  создать условия для безопасного функционирования полигона, утилизации твердых отходов в соответствии с требованиями действующих норм и правил, что приведет к улучшению экологической ситуации в муниципальном образовании. Согласно постановлению главы МО Ольгинского сельсовета от 24 июля 2007 № 24  удаление отходов производится 1 раз  в неделю (пятница) транспортом  ОАО "Ольгино".

3.  Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки, обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающей организацией  за потребленные энергоресурсы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества;

оснащение приборами учета потребляемой воды.

# 4. Мероприятия по реализации Программы

- 4.1. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

В целях улучшения экологической ситуации, упорядочения организации ввоза, хранения, переработки твердых отходов потребления и производства предложены мероприятия по развитию полигона. Утилизация несанкционированных свалок на территории администрации Ольгинского сельсовета.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме  381500 рублей, в том числе:

на утилизацию твердых бытовых отходов – 30 000  рублей;

на установку приборов учета воды – 150 000  рублей.

переход на энергосберегающие лампы – 201500 рублей.

# 6. Оценка эффективности осуществления и ожидаемые результаты Программы

Выполнение программных мероприятий по развитию сетей, реконструкции и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, мероприятий по установке приборов учета потребления воды:

повысить надежность и качество теплоснабжения,

снизить уровень износа оборудования, тепловых сетей и оборудования;

улучшить экологическую ситуацию;

обеспечить возможность расчетов с ресурсоснабжающей организацией  за потребленные энергоресурсы по показаниям приборов учета.

- 7.       Приложение 1

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры

на 2011 - 2012 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПОЛИГОНОВ ПО УТИЛИЗАЦИИ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| N п. | Мероприятие | Объем финанси- рования, рублей | Источник финанси- рования | Срок реали- зации, год | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция отработанных участков полигона | 20,0 | Бюджет Ольгинского сельсовета | 2011 - 2012 | Создание условий для безопасного функционирования полигона, условий приведения утилизации твердых бытовых отходов в соответствие с требованиями действующих норм и правил, улучшение экологической безопасности |
| 2 | Устранения несанкционированных свалок | 10,0 | Бюджет Ольгинского сельсовета | 2011 - 2012 |  |
| Итого: |  | 30,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий является администрация Ольгинского сельсовета

- 8.       Приложение 2

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры

на 2011 - 2012 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ

| N п. | Мероприятие | Объем финан- сирования, тыс. рублей | Источник финанси- рования | Срок реали- зации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка приборов учета потребляемой воды администрации Ольгинского сельсовета | 50,0 | бюджет Ольгинского сельсовета | 2011 – 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающей организацией по показаниям приборов учета |
| 2 | Установка приборов учета потребляемой воды в здании МУК "Ольгинского КДЦ" | 50,0 | бюджет Ольгинского сельсовета | 2011 – 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающей организацией по показаниям приборов учета |
| 3 | Установка приборов учета потребляемой воды в здании гаража ОАО «Ольгино» | 50,0 | Бюджет хозяйства | 2011 – 2012 | Обеспечение возможности расчетов с ресурсоснабжающей организацией по показаниям приборов учета |
| 4. | Итого | 150,0 |  |  |  |

- 9.      Приложение 3

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры

на 2011 - 2012 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п. | Мероприятие | Объем финан- сирова- ния, тыс. рублей | Источник финанси- рования | Срок реали- зации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Переход на использование энергосберегающих ламп администрации Ольгинского сельсовета | 1,5 | Бюджет Ольгинского сельсовета | 201 - 2012 | Экономия электроэнергии |
| 2. | Переход на использование энергосберегающих ламп МУК "Ольгинский КДЦ" | 5,0 | Бюджет Ольгинскогосельсовета | 2011- 2012 | Экономия электроэнергии |
| 3. | Переход на использование энергосберегающих ламп населения села Ольгино | 120,0 | Денежные средства населения | 2011- 2012 | Экономия электроэнергии |
| 4. | Переход на использование энергосберегающих ламп МОУ «Ольгинская основная общеобразовательная школа» | 50,0 | бюджет организации | 2011-2012 | Экономия электроэнергии |
| 5. | Переход на использование энергосберегающих ламп в ОАО «Ольгино» | 25,0 | бюджет организации | 2011-2012 | Экономия электроэнергии |
|  | ИТОГО | 201,5 |  |  |  |

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЛЬГИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

(четвертого созыва)

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

(внеочередной сессии)

28 февраля 2011 года                                                                         с. Ольгино

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольгинского сельсовета

на 2011-2012 годы

В целях создания условий для эффективного функционирования        
и развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих безопасные и комфортные  условия проживания граждан, для обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества  и улучшения экологической   обстановки  на территории Ольгинского сельсовета,

Совет депутатов Ольгинского сельсовета

РЕШИЛ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Ольгинского сельсовета на 2011-2012 годы.

Программа  прилагается.

Глава муниципального образования:                              И.Е. Васильева