Ольгинский сельсовет  Чистоозерного района Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016  г.                                                        № 12

О проведении противопаводковых мероприятий

в весенний период 2016 года

Руководствуюсь Постановлением Главы  Чистоозерного района  № 89 от 14.03.2016 г, в соответствии  с Уставом Ольгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с весенним паводком 2016 года,  обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения, устойчивой работы экономики и социальной сферы поселения администрация Ольгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Поручить составу комиссии ЧС и ОПБ поселения возглавить организацию, координацию и контроль за  проведением противопаводковых мероприятий на территории Ольгинского сельсовета в период весеннее- летнего паводка 2016 г.

- Утвердить схему организации управления и взаимодействия при проведении противопаводковых  мероприятий  (приложение №1).

- Утвердить план проведения противопаводковых  мероприятий в весенний период  на территории МО  Ольгинского сельсовета  (приложение №2).

- Создать противопаводковую комисси в составе  4человек (приложение №3).

- Руководителям предприятий и организаций МО:

5.1. Провести комплекс противопаводковых мероприятий на закрепленной территории.

5.2. Провести  обследование территории, определить объем работы.

3.3. Определить  силы и средства, привлекаемые для противопаводковых мероприятий (заключить договора);

5.4. Провести работы по очистки от снега кровель жилых  и общественных зданий, в дальнейшем провести работы по пропуску талых вод;

5.5. Установить ограничения проезда транспорта по улицам села Ольгино в весеннюю распутицу;

5.7. Противопаводковые мероприятия провести с соблюдением мер техники  безопасности.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ольгинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области                                                         И.Е.Васильева

Приложение № 1

к постановлению  администрации

Ольгинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

от 21.03.2016 г. № 12

С Х Е М А

организации управления и взаимодействия при проведении противопаводковых мероприятий

КЧС и ОПБ

Учреждения, организации

Население МО

Руководство ОАО «Новосибирскавтодор  Купинское ДРСУ»

Противопаводковая комиссия  Ольгинского сельсовета

Приложение № 2

к постановлению  администрации

Ольгинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

от 21.03.2016 г. № 12

ПЛАН

мероприятий по предупреждению паводков на территории Ольгинскогог сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

на 2016 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1 | Разработка, корректировка и утверждение плана мероприятий, схем управления и взаимодействия, других документов по данному вопросу | март | Специалист администрации Е.С.Сопко |
| 2 | Подготовка проекта постановления администрации поселения "О проведении противопаводковых мероприятий на территории Ольгинского сельсовета на 2016год" | март | Специалист администрации Е.С.Сопко |
| 3 | Определение мест и создание условий для временного проживания на случай необходимой эвакуации населения и их материальных ценностей | Март - апрель | Глава поселения |
| 4 | Проведение заседания комиссии по ЧС , по данному вопросу. | март | Председатель КЧС, глава поселения |
| Основной этап |  |  |  |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию | март | В соответствии с постановлением администрации |
| 2 | В соответствии с договором по обслуживанию дорог – очистка от снега, нарезка кюветов по улицам с. Ольгино, подъезда к административным зданиям и учреждениям, обозначить с руководством ОАО «Новосибирскавтодор Купинское ДРСУ» объем работ и закрепить технику | март - апрель | Руководитель ОАО «Новосибирскавтодор Купинское ДРСУ» и глава поселения |
| 3 | Проводить аппаратные совещания при главе администрации с руководителями структурных подразделений. | Март - апрель |  |
| 4 | Организовать до 30.03. 2016 года очистку от снега всех зданий и учреждений, назначить ответственных. | март |  |

Приложение № 3

к постановлению  администрации

Ольгинского  сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области

от 21.03.2016 г. № 12

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ

МО Ольгинского  сельсовета

1Председатель – Васильева Ирина Егоровна

Члены комиссии:

2. Сопко Евгений Сергеевич – специалист администрации Ольгинского сельсовета

3. Оноприенко Татьяна Прокопьевна – директор МКОУ «Ольгинская школа» (по согласованию);

4. Ильющенко Валентина Григорьевна – директор МКУК «Ольгинский КДЦ».