[[1]](#endnote-2)

**Ольгинский сельсовет Чистоозерного района Новосибирской области**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **21.03.2016 г. № 12**

**О проведении противопаводковых мероприятий**

**в весенний период 2016 года**

 Руководствуюсь Постановлением Главы Чистоозерного района № 89 от 14.03.2016 г, в соответствии с Уставом Ольгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с весенним паводком 2016 года, обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения, устойчивой работы экономики и социальной сферы поселения администрация Ольгинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить составу комиссии ЧС и ОПБ поселения возглавить организацию, координацию и контроль за проведением противопаводковых мероприятий на территории Ольгинского сельсовета в период весеннее- летнего паводка 2016 г.
2. Утвердить схему организации управления и взаимодействия при проведении противопаводковых мероприятий (приложение №1).
3. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в весенний период на территории МО Ольгинского сельсовета (приложение №2).
4. Создать противопаводковую комисси в составе 4человек (приложение №3).
5. Руководителям предприятий и организаций МО:

 5.1. Провести комплекс противопаводковых мероприятий на закрепленной территории.

 5.2. Провести обследование территории, определить объем работы.

 3.3. Определить силы и средства, привлекаемые для противопаводковых мероприятий (заключить договора);

 5.4. Провести работы по очистки от снега кровель жилых и общественных зданий, в дальнейшем провести работы по пропуску талых вод;

 5.5. Установить ограничения проезда транспорта по улицам села Ольгино в весеннюю распутицу;

 5.7. Противопаводковые мероприятия провести с соблюдением мер техники безопасности.

 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Ольгинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области И.Е.Васильева

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Ольгинского сельсовета

 Чистоозерного района

 Новосибирской области

 от 21.03.2016 г. № 12

С Х Е М А

организации управления и взаимодействия при проведении противопаводковых мероприятий

КЧС и ОПБ

Учреждения, организации

Население МО

 Руководство ОАО «Новосибирскавтодор Купинское ДРСУ»

Противопаводковая комиссия Ольгинского сельсовета

 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Ольгинского сельсовета

 Чистоозерного района

 Новосибирской области

 от 21.03.2016 г. № 12

ПЛАН

мероприятий по предупреждению паводков на территории Ольгинскогог сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

на 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение  |
| **Подготовительный этап** |
| 1 | Разработка, корректировка и утверждение плана мероприятий, схем управления и взаимодействия, других документов по данному вопросу | март | Специалист администрации Е.С.Сопко |
| 2 | Подготовка проекта постановления администрации поселения "О проведении противопаводковых мероприятий на территории Ольгинского сельсовета на 2016год" | март | Специалист администрации Е.С.Сопко |
| 3 | Определение мест и создание условий для временного проживания на случай необходимой эвакуации населения и их материальных ценностей | Март - апрель | Глава поселения |
| 4 | Проведение заседания комиссии по ЧС , по данному вопросу. | март | Председатель КЧС, глава поселения |
| **Основной этап** |
| 1 |  Создать противопаводковую комиссию | март | В соответствии с постановлением администрации |
| 2 | В соответствии с договором по обслуживанию дорог – очистка от снега, нарезка кюветов по улицам с. Ольгино, подъезда к административным зданиям и учреждениям, обозначить с руководством ОАО «Новосибирскавтодор Купинское ДРСУ» объем работ и закрепить технику | март - апрель | Руководитель ОАО «Новосибирскавтодор Купинское ДРСУ» и глава поселения |
| 3 | Проводить аппаратные совещания при главе администрации с руководителями структурных подразделений. | Март - апрель |  |
| 4 | Организовать до 30.03. 2016 года очистку от снега всех зданий и учреждений, назначить ответственных. |  март |  |

 Приложение № 3

 к постановлению администрации

 Ольгинского сельсовета

 Чистоозерного района

 Новосибирской области

 от 21.03.2016 г. № 12

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ

 МО Ольгинского сельсовета

 1Председатель – Васильева Ирина Егоровна

**Члены комиссии:**

2. Сопко Евгений Сергеевич – специалист администрации Ольгинского сельсовета

3. Оноприенко Татьяна Прокопьевна – директор МКОУ «Ольгинская школа» (по согласованию);

4. Ильющенко Валентина Григорьевна – директор МКУК «Ольгинский КДЦ».

1. [↑](#endnote-ref-2)